АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-ТАРКСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020                                                                                                 № 7

с. Козино

О мероприятиях по организации пропуска  паводковых вод

на территории Козинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области в 2021 году

В соответствии с Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», руководствуясь постановлением администрации Усть-Таркского района Новосибирской области от 29.01.2021 № 26 «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Усть-Таркского района Новосибирской области в 2021 году», Уставом Козинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области, в целях  снижения риска  возникновения  чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, и уменьшения  последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов от весеннего паводка на территории поселения, администрация Козинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План  мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком на территории Козинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области,  (приложение № 1).

2. Создать комиссию для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду 2021 года на территории Козинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области (приложение № 2).

- Администрации Козинского сельсовета:

- систематически проводить мероприятия с учетом плана;

-  провести  обследование дорог местного значения, водопропускных

труб под дорожным покрытием, кюветов, принять меры по их очистке от снега, льда и бытового мусора в целях обеспечения безаварийный пропуск паводковых вод  и  во избежание подтопления частного сектора и учреждений;

-  провести подготовку инвентарных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений всех форм

собственности:

4.1. организовать работы по очистке крыш зданий, козырьков  от снега и наледи во избежание несчастных случаев, связанных с разрушением кровли и травмирования людей сосульками.

4.2. Руководителю  МУП  «Щербаковское  ЖКХ»:

- провести мероприятия по защите источников питьевой водой от загрязнения,  возможности подтопления и попадания в них талых и стоячих вод;

-  создать необходимый объем запасов топлива для  котельной.

4.3. Руководителю  ЗАО «Козинское»:

-  принять меры исключающие попадание  ядохимикатов  со складов хранения в паводковые и талые воды;

-  выполнить мероприятия   по защите  объектов  и территории

сельскохозяйственного назначения от  воздействия паводковых вод.

5. Составить график дежурства руководителей и специалистов администрации Козинского сельсовета в период прохождения весеннего паводка с указанием номеров телефонов.

6. О всех происшествиях, связанных с паводковыми явлениями   сообщать

дежурному ЕДДС администрации района (тел.22-211) и  в КЧСиПБ Усть-Таркского района (тел. 22-252).

7. Своевременно предоставлять информацию о проведенных мероприятиях, связанных с организацией пропуска паводковых вод в КЧСиПБ Усть-Таркского района.

8. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании   «Бюллетень Козинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области», а также разместить на официальном сайте  администрации Козинского сельсовета Усть-Таркского района.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль   исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Козинского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области                                                                           Г.В. Уткина

Окорокова Г.В.

26-496

Приложение № 1

к   постановлению

администрации Козинского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 11.02.2020  № 7

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком на территории Козинского сельсовета Усть-Таркского района

Новосибирской области в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка планов мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на территории поселения | Администрация Козинского сельсовета | До 20 февраля |
| 2 | Создание комиссии для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду и принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций | Администрация Козинского сельсовета | До 20 февраля |
| 3 | Проведение подготовки инвентарных материалов, предназначенных для работы в условиях паводка | Руководители предприятий, учреждений | февраль, март |
| 4 | Обследование дорожного полотна | Глава Козинского сельсовета | март, апрель |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке водосточных труб, водоперепускных труб от снега, льда и бытового мусора, расчистка кюветов. | Глава Козинского сельсовета, руководители организаций | В паводковый период |
| 6 | Организация работы с населением по ликвидации стихийных свалок мусора на прилегающих территориях | Глава Козинского сельсовета | март, апрель |
| 7 | Проверка объектов жизнеобеспечения (тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Руководитель МУП «Щербаковское ЖКХ» | март-апрель |
| 8 | Информирование населения Козинского сельсовета о прохождении весеннего паводка, о состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них | Администрация Козинского сельсовета | март, апрель |
| 9 | Проведение проверки по очистке отмостков от снега, льда и мусора в организациях и у населения, очистке кровли зданий и козырьков от снега, льда | Противопаводковая комиссия | до 01.03.2021 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Козинского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области

от 11.02.2020  № 7

СОСТАВ

комиссии для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду 2020 года  на территории Козинского сельсовета

Усть-Таркского района Новосибирской области

1. Уткина Г.В., Глава Козинского сельсовета,  председатель комиссии;

2. Назаров Е.В., уборщик территорий администрации Козинского сельсовета;

3. Гедрих С.А.,  мастер участка МУП «Щербаковское ЖКХ», член   комиссии (по согласованию);

4. Олейников А.Н., заведующий хозяйством МКОУ Козинской  сош, член комиссии (по согласованию).